# WERSJA 0: CHECKLISTA ZEROWA – PODEJŚCIE FUNKCJONALNE

Poziom: wejściowy – lista samodzielna, niezależna od pozostałych

Podstawa: RODO

Dla kogo: organizacje, które nie mieszczą się w profilu listy dla MŚP ani listy dla sektora publicznego, w tym podmioty budujące lub dotrenowujące własne rozwiązania

Cel: ustalić, czy i w jakim zakresie wdrożenie dotyczy danych osobowych, jakie obowiązki się z nim wiążą i jakich informacji brakuje do podjęcia decyzji, zebrać wstępne ustalenia potrzebne do przeprowadzenia analizy ryzyka, oceny skutków dla ochrony danych i wykazania zgodności z RODO

Moment: etap koncepcji i wyboru narzędzia, przed zakupem lub rozpoczęciem prac

Kiedy stosować: przy każdym wdrożeniu lub budowie systemu AI, odrębnie dla każdego procesu, w którym system ma być wykorzystywany; także wtedy, gdy działające już narzędzie ma zostać rozszerzone na nowy proces

Kiedy ta lista nie wystarczy: gdy zachodzi co najmniej jedna z sytuacji: organizacja buduje albo dotrenowuje model na własnych danych; wynik systemu wpływa na sytuację prawną osób; przetwarzane są dane szczególnych kategorii, dane dzieci lub dane o wyrokach; dane są przekazywane poza EOG; system może być systemem wysokiego ryzyka w rozumieniu AI Act.

Wynik: decyzja, czy prace mogą być kontynuowane, oraz czy konieczne jest przejście do Wersji Rozszerzonej

Podejście funkcjonalne: pytania projektowe (P) dostarczają wiedzy o systemie, pytania o zgodność (Z) weryfikują wymogi RODO, oznaczenie P/Z łączy oba aspekty

Założenia metodologiczne

Podejście funkcjonalne

Lista łączy dwa uzupełniające się rodzaje pytań. Pytania projektowe (P) identyfikują cel, charakter i kontekst wdrożenia AI, dostawcę, dane oraz gotowość organizacyjną – dostarczają wiedzy niezbędnej do oceny zgodności. Pytania o zgodność (Z) weryfikują spełnienie konkretnych wymogów RODO, w szczególności podstawę prawną, prawa osób, obowiązki informacyjne, ocenę skutków dla ochrony danych, uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania i powierzenie przetwarzania. Oznaczenie P/Z wskazuje pytanie łączące oba aspekty.

Oba rodzaje pytań są ze sobą powiązane: pytanie projektowe „Jakie dane przetwarza system?” jest warunkiem wstępnym dla pytania o zgodność „Czy istnieje podstawa prawna przetwarzania tych danych?”. Struktura listy odzwierciedla ten związek.

Fazy cyklu życia systemu AI

Każde pytanie oznaczono symbolem fazy, w której ma ono znaczenie:

| Symbol | Faza | Opis |
| --- | --- | --- |
| [T] | Trenowanie / Rozwój | Opracowywanie i trenowanie modelu AI: dane treningowe, budowa modelu, testowanie. |
| [W] | Wdrożenie / Użycie | Wdrażanie gotowego systemu AI bez trenowania: konfiguracja, integracja, codzienne użycie. |
| [T+W] | Obie fazy | Kwestie wspólne: role RODO, rejestr czynności przetwarzania, IOD, data protection by design/default, DPIA, bezpieczeństwo. |

Pytania wstępne o zasadność wdrożenia

Lista rozpoczyna się od pytań o zasadność wdrożenia systemu AI. Pozwalają one ustalić, czy korzyści z budowy lub wdrożenia systemu przewyższają związane z nim ryzyka. Dotyczą w szczególności: adekwatności AI do natury rozwiązywanego problemu, zdolności systemu do spełnienia potrzeb organizacji, sprawiedliwości wpływu systemu na różne grupy osób, jakości i reprezentatywności dostępnych danych, wystarczalności zasobów ludzkich i materialnych oraz ryzyka użycia systemu poza jego przeznaczeniem.

Pytania te pełnią funkcję komplementarną wobec pytań o zgodność - ustalają kontekst decyzyjny, z którego wynikają konsekwencje zarówno projektowe, jak i regulacyjne.

Przeznaczenie listy i sposób jej wypełnienia

Lista służy wstępnej identyfikacji zagadnień ochrony danych osobowych związanych 
z opracowywaniem lub wykorzystywaniem systemu sztucznej inteligencji. Jest to narzędzie poziomu zerowego: pozwala ustalić, czy i w jakim zakresie planowane lub prowadzone działanie dotyczy danych osobowych, jakie obowiązki wynikające 
z RODO mogą się z nim wiązać oraz jakich informacji brakuje, by ocenę zgodności przeprowadzić rzetelnie. Wynik jej wypełnienia rozstrzyga również, czy konieczne jest przejście do Wersji Rozszerzonej.

Lista nie zastępuje analizy ryzyka ani oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Jej wypełnienie stanowi natomiast materiał wejściowy do obu tych analiz. Wypełnienie listy nie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności wdrożenia z RODO.

Instrukcja wypełniania

- Listę wypełnia się odrębnie dla każdego procesu, w którym system AI ma być tworzony lub wykorzystywany. Jedno narzędzie może być wykorzystywane 
w wielu procesach o różnym profilu ryzyka – ogólna ocena narzędzia nie jest wystarczająca.

- Listę wypełnia właściciel biznesowy procesu przy udziale inspektora ochrony danych, jeżeli został wyznaczony, albo osoby odpowiedzialnej za ochronę danych. Pytania techniczne wymagają udziału osoby odpowiedzialnej za system informatyczny.

- Odpowiedź „WYJAŚNIJ” wybiera się, gdy pytanie wymaga opisu, a nie rozstrzygnięcia tak/nie, albo gdy odpowiedź nie jest jednoznaczna. Krótkie uzasadnienie wpisuje się w kolumnie „Działanie” lub w załączniku do listy. Tę samą odpowiedź wybiera się, gdy pytanie nie dotyczy danego przypadku, wskazując powód. Odpowiedź „WYJAŚNIJ” bez wpisanego wyjaśnienia traktuje się jak brak odpowiedzi.

- Pole odpowiedzi pozostawione puste oznacza, że organizacja nie zna odpowiedzi. Na etapie wypełniania nie jest to błąd, ale każdy taki brak odnotowuje się w kolumnie „Działanie” wraz z osobą odpowiedzialną 
i terminem. Kolumna „Wyjaśnienie / Źródło” wskazuje, gdzie szukać odpowiedzi.

- Organizacje wdrażające gotowy system bez jego trenowania mogą pominąć pytania oznaczone [T]. Pytania [W] i [T+W] dotyczą wszystkich.

- Wypełnioną listę należy zachować. Stanowi ona element dokumentacji rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO) i punkt odniesienia przy późniejszej weryfikacji wdrożenia.

- Wypełnianie listy kończy się, gdy przy każdym pytaniu jest odpowiedź, a tam, gdzie odpowiedź ujawnia potrzebę działania, w kolumnie „Działanie” wpisano zadanie, osobę odpowiedzialną i termin.

- Zadania nie są równorzędne. Zadania dotyczące warunków legalności przetwarzania, tj. w szczególności ustalenia podstawy prawnej, przesłanki przetwarzania danych szczególnych kategorii,  powierzenia przetwarzania, podstawy przekazania danych poza EOG, obowiązku informacyjnego, nadzoru człowieka nad decyzjami wywołującymi skutki prawne oraz oceny skutków dla ochrony danych, jeżeli jest wymagana, wykonuje się przed rozpoczęciem przetwarzania. Decyzji o wdrożeniu nie podejmuje się, dopóki nie zostaną wykonane.

- Zadania dotyczące środków organizacyjnych, np. szkoleń, polityki AI, procedur reagowania na incydenty, procedur zarządzania danymi, dokumentacji technicznej, mogą być realizowane równolegle z wdrożeniem, w terminach wskazanych w kolumnie „Działanie”, o ile ryzyko w tym czasie pozostaje kontrolowane.

- Odrębną kategorię stanowią sytuacje, w których wdrożenie w zaplanowanym kształcie jest niedopuszczalne np. w pełni zautomatyzowana decyzja wywołująca skutki prawne podejmowana automatycznie bez mechanizmu interwencji człowieka, czynność zastrzeżona przepisami dla człowieka, praktyka zakazana w zakresie AI.. Nie planuje się tu zadania z terminem konieczna jest zmiana konstrukcji procesu albo odstąpienie od wdrożenia.

| Nr | Typ | Pytanie | Wyjaśnienie / Źródło | Odpowiedź: TAK / NIE / WYJAŚNIJ | Działanie: zadanie, osoba odpowiedzialna, termin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. CEL I ZASADNOŚĆ WDROŻENIA AI (WHY?) |  |  |  |  |  |
| 1 | P [T+W] | Jaki konkretny problem lub potrzebę organizacyjną lub publiczną ma rozwiązać AI? | Zdefiniowanie celu jest warunkiem oceny zgodności celów przetwarzania danych (art. 5 ust. 1 lit. b RODO). Źródło: dokumentacja projektowa, biznesplan. |  |  |
| 2 | P [T+W] | Czy ten cel da się osiągnąć bez AI lub istniejącymi technologiami? Jeśli tak uzasadnij swoją odpowiedź w jaki sposób osiągnięcie celu za pomocą AI będzie lepsze od osiągania go innymi / tradycyjnymi środkami? | Należy ocenić, na ile istniejące technologie i procesy rozwiązują problem lepiej, biorąc pod uwagę profil ryzyka AI i potencjalne negatywne skutki. Istotne dla testu proporcjonalności i minimalizacji przetwarzania. |  |  |
| 3 | P [T+W] | Jakie korzyści mierzalne (czas, koszty, zyski, jakość usług) są oczekiwane? | Określenie oczekiwanych korzyści pozwala ocenić proporcjonalność wdrożenia i adekwatność przetwarzania danych osobowych. |  |  |
| 4 | P [T+W] | Jakie ryzyka reputacyjne, prawne, społeczne lub ryzyka dla człowieka, jego praw i wolności, mogą się pojawić? | Wstępna identyfikacja ryzyk pozwala określić, czy wymagana będzie DPIA (art. 35 RODO). Źródło: analiza wstępna, konsultacja z IOD. |  |  |
| 5 | P [W] | Czy na podstawie obecnych założeń istnieją przesłanki, że system spełni potrzeby i oczekiwania organizacji? | Należy ocenić, na ile planowany system spełni potrzeby i oczekiwania podmiotu wdrażającego. Niedopasowanie systemu zwiększa ryzyko przetwarzania nadmiarowych danych. |  |  |
| 6 | P [W] | Czy system podejmuje autonomiczne decyzje wobec osób fizycznych? | Kluczowe dla art. 22 RODO (decyzje zautomatyzowane). Określa zakres wymaganych gwarancji i nadzoru ludzkiego. |  |  |
| 2. CHARAKTER SYSTEMU AI I ZAKRES AUTONOMII (WHAT?) |  |  |  |  |  |
| 7 | P [T+W] | Co robi system AI: generuje treści, klasyfikuje osoby/dane, przewiduje zachowania, rekomenduje działania, wspiera decyzje? | Określenie funkcji systemu jest niezbędne do oceny: profilowania (art. 4 pkt 4 RODO), zautomatyzowanego podejmowania decyzji (art. 22), zakresu DPIA. |  |  |
| 8 | P [W] | Czy wynik działania AI jest wiążący, rekomendacyjny, czy jedynie informacyjny? | Decyduje o zastosowaniu art. 22 RODO (decyzje automatyczne). Jeśli wiążący lub wywiera istotny wpływ – wymagane gwarancje z art. 22 ust. 3. |  |  |
| 9 | P [W] | Czy system będzie wykorzystywany wobec osób fizycznych (np. klientów, obywateli, pracowników, dzieci)? | Kluczowe dla identyfikacji osób, których dane dotyczą, i zakresu obowiązków informacyjnych (art. 13–14 RODO). |  |  |
| 10 | P [W] | Czy organizacja kupuje / wdraża gotowy system AI, czy buduje własny? (build vs. deploy) | Rozróżnienie determinuje zakres odpowiedzialności RODO: budujący odpowiada za dane treningowe, wdrażający za dane wejściowe i użycie. |  |  |
| 11 | P [W] | Czy organizacja posiada wiedzę o architekturze systemu i instrukcjach dostawcy? | Znajomość architektury i konfiguracji warunkuje skuteczność data protection by design (art. 25) oraz ocenę ryzyka. |  |  |
| 12 | P [W] | Określ w jakim stopniu Twoja organizacja będzie miała wpływ na rozwój systemu AI? | Odpowiedź na to pytanie weryfikuje poprawność kwalifikacji z pytania 10. |  |  |
| 13 | P [T+W] | Czy są ryzyka użycia systemu poza jego przeznaczeniem? | Należy zidentyfikować potencjalne konteksty użycia systemu i ryzyka nadużycia, w tym wdrożenia wykraczającego poza pierwotne przeznaczenie. Relewantne dla data protection by design (art. 25). |  |  |
| 3. DANE – IDENTYFIKACJA I ŹRÓDŁA (DATA?) |  |  |  |  |  |
| 14 | P/Z [T+W] | Czy system AI przetwarza dane osobowe (bezpośrednio, pseudonimizowane lub generuje inferencje o osobach)? | Art. 4 pkt 1 RODO. Pytanie fundamentalne – 41–58,5% organizacji nie identyfikuje tego związku (Raport Strategiczny). Źródło: dokumentacja systemu. |  |  |
| 15 | P [T+W] | Jakie kategorie danych przetwarza AI: zwykłe, szczególne (art. 9), dane dzieci (art. 8), dane dot. wyroków (art. 10)? | Kategoria danych determinuje podstawę prawną, zakres DPIA i poziom ochrony. Źródło: dokumentacja techniczna, instrukcja dostawcy. |  |  |
| 16 | P [T] | Skąd pochodzą dane treningowe, testowe, walidacyjne: np. z własnych zasobów, dane publiczne, dane od dostawcy, od innych podmiotów trzecich dane syntetyczne, inne? | Źródło danych wpływa na: zgodność celów (art. 6 ust. 4), podstawę prawną, obowiązki informacyjne. Źródło: dokumentacja dostawcy, model card. |  |  |
| 17 | P [T+W] | Jaki jest zakres danych przetwarzanych na etapie trenowania, danych wejściowych i danych wyjściowych? | Rozróżnienie zakresu danych w poszczególnych fazach jest niezbędne do prawidłowej oceny podstaw prawnych, retencji i minimalizacji. |  |  |
| 18 | P [T+W] | Czy jakość i reprezentatywność danych jest wystarczająca, by system był skuteczny i bezpieczny? | Należy ocenić, na ile jakość i reprezentatywność danych jest wystarczająca, by racjonalnie uniknąć potencjalnych szkodliwych uprzedzeń. Relewantne dla prawidłowości danych (art. 5 ust. 1 lit. d) i niedyskryminacji. |  |  |
| 19 | P/Z [T+W] | Czy organizacja ma wdrożone procedury zarządzania danymi (data governance): klasyfikację danych, kontrolę ich jakości, zarządzanie dostępem i wersjonowanie zbiorów? | Wyznaczenie roli odpowiedzialnej za dane (pytanie 29) nie jest tożsame z wdrożeniem procedur. Bez procedur organizacja nie sprawuje faktycznej kontroli nad danymi zasilającymi system AI, co uniemożliwia wykazanie zgodności z zasadami prawidłowości (art. 5 ust. 1 lit. d RODO), minimalizacji (lit. c) oraz rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO). Źródło: polityka zarządzania danymi, procedury wewnętrzne. |  |  |
| 20 | Z [T+W] | Czy organizacja zna podstawę prawną przetwarzania danych w AI (art. 6 ust. 1 RODO)? | Jedna z sześciu przesłanek art. 6 ust. 1. Dla danych szczególnych – odrębna przesłanka z art. 9 ust. 2. Należy uwzględnić m.in.: - dane treningowe, walidacyjne i testowe; - dane wejściowe; - dane wyjściowe (generowane przez system); - wszelkie dane budujące kontekst. Źródło: analiza prawna, opinia IOD. |  |  |
| 21 | Z [T] | Czy cel przetwarzania danych w systemie AI jest zgodny z celem pierwotnego zbierania danych (art. 5 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 4 RODO)? | Kluczowe przy wykorzystaniu istniejących zbiorów danych do trenowania lub zasilania systemu AI. Jeśli cel przetwarzania w AI różni się od celu pierwotnego zbierania danych, wymagana jest ocena zgodności celów (test kompatybilności – art. 6 ust. 4 RODO) lub uzyskanie nowej, odrębnej podstawy prawnej przetwarzania. |  |  |
| 22 | Z [T+W] | Czy określono okresy przechowywania danych treningowych, danych wejściowych i wyników działania systemu, w tym historii interakcji i logów (art. 5 ust. 1 lit. e RODO)? | Zasada ograniczenia przechowywania wymaga określenia okresu dla każdej kategorii danych i ich usunięcia po ustaniu celu. W systemach AI dotyczy to również historii zapytań, danych w pamięci kontekstowej i logów. Źródło: polityka retencji, umowa z dostawcą, ustawienia systemu. |  |  |
| 4. ROLE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I DOSTAWCY (WHO? / FROM WHOM?) |  |  |  |  |  |
| 23 | P/Z [T+W] | Kim, w odniesieniu do procesu wykorzystującego AI, jest organizacja w kontekście RODO: administratorem, współadministratorem, podmiotem przetwarzającym? | Kwalifikacja roli determinuje zakres obowiązków. "Podmiot przetwarzający" (nie "użytkownik systemu AI") – terminologia RODO. Źródło: umowa z dostawcą. |  |  |
| 24 | P [W] | Czy AI jest kupowana jako usługa, rozwijana wewnętrznie, czy oparta na modelach zewnętrznych? | Model dostępu wpływa na: transfer danych, role RODO, zakres umowy powierzenia, kontrolę nad danymi. Źródło: dokumentacja zakupu/wdrożenia. |  |  |
| 25 | Z [W] | Czy zawarto umowę powierzenia przetwarzania z dostawcą AI (art. 28 RODO)? | Obowiązkowa, gdy dostawca przetwarza dane w imieniu organizacji. Musi regulować: przedmiot, czas, charakter, cel, kategorie danych i osób. Należy zweryfikować czy dostawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych we własnych celach ze skutkami z art. 28 ust. 10 RODO. |  |  |
| 26 | P [W] | Czy dostawca ujawnia źródła danych treningowych i zapewnia dokumentację modelu? | Źródło informacji kluczowe dla DPIA, oceny ryzyka bias, zgodności celów. AI Act wymaga karty modelu i instrukcji użycia od dostawców. |  |  |
| 27 | P [W] | Czy model AI jest oparty na rozwiązaniu open source czy zamkniętym (closed source)? | Typ modelu wpływa na zakres kontroli nad przetwarzaniem, możliwość audytu, transparentność i ocenę ryzyka. |  |  |
| 28 | P/Z [T+W] | Czy wyznaczono: właściciela biznesowego AI, osobę odpowiedzialną za compliance, inspektora ochrony danych? | Art. 35 ust. 2, art. 38–39 RODO. IOD powinien być włączony na najwcześniejszym etapie. Jasne role = rozliczalność (art. 5 ust. 2). |  |  |
| 29 | P [T+W] | Czy wyznaczono rolę odpowiedzialną za zarządzanie danymi (data governance)? | Zarządzanie danymi (data governance) zapewnia jakość, spójność i dostępność danych w całym cyklu życia systemu AI. |  |  |
| 30 | P [T+W] | Czy dostępne są wystarczające zasoby (ludzkie i materialne) do zarządzania ryzykami AI? | Należy ocenić, czy dostępne są wystarczające zasoby do realizacji działań technicznych i zarządczych w celu ograniczenia zidentyfikowanych ryzyk. 75,2% organizacji nie ma ekspertów AI/RODO (Raport). |  |  |
| 5. TRANSFER DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  |  |  |
| 31 | P/Z [T+W] | Czy dane przetwarzane przez AI są przekazywane poza EOG (chmura, API, serwery dostawcy)? | Art. 44–49 RODO. Wymagana podstawa transferu: decyzja o adekwatności, SCC, BCR. Źródło: DPA dostawcy, lokalizacja serwerów. |  |  |
| 32 | Z [T+W] | Czy uwzględniono wymogi data protection by design i by default (art. 25 RODO)?, Jeśli tak wyjaśnij w jaki sposób. | Ochrona danych w fazie projektowania: minimalizacja, pseudonimizacja, kontrola dostępu przy wyborze i konfiguracji AI. Domyślna ochrona: przetwarzanie tylko danych niezbędnych. |  |  |
| 33 | Z [T+W] | Czy wdrożono środki bezpieczeństwa odpowiednie do ryzyka: kontrolę dostępu, szyfrowanie, rozdzielenie środowisk, ochronę przed ujawnieniem danych w wynikach systemu (art. 32 RODO)? | Art. 32 RODO wymaga środków odpowiednich do ryzyka, przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej. W systemach AI istotne są ryzyka specyficzne: ujawnienie danych w odpowiedzi modelu, wstrzyknięcie polecenia (prompt injection), nieuprawniony dostęp do historii zapytań. Źródło: analiza ryzyka, dokumentacja techniczna. |  |  |
| 34 | Z [T+W] | Czy procedura postępowania z naruszeniami ochrony danych obejmuje zdarzenia związane z systemem AI i czy wiadomo, kto oraz w jakim terminie dokonuje zgłoszenia (art. 33–34 RODO)? | Naruszeniem może być ujawnienie danych w wyniku działania modelu, wprowadzenie danych do narzędzia niedopuszczonego w organizacji albo nieuprawniony dostęp do historii zapytań. Zgłoszenie organowi nadzorczemu następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 72 godziny. Źródło: procedura postępowania z naruszeniami. |  |  |
| 6. PRAWA OSÓB I TRANSPARENTNOŚĆ (HOW?) |  |  |  |  |  |
| 35 | P/Z [W] | Jak osoby zostaną poinformowane o użyciu AI i jakie informacje otrzymają (art. 13–14 RODO)? | Art. 13 ust. 2 lit. f / art. 14 ust. 2 lit. g: informacja o zasadach działania AI, znaczeniu i konsekwencjach. Źródło: aktualne klauzule informacyjne. |  |  |
| 36 | Z [W] | Czy zapewniono realizację praw osób w kontekście AI: dostęp, sprostowanie, usunięcie, sprzeciw, niepodleganie decyzjom automatycznym (art. 15–22)? | System musi technicznie umożliwiać realizację praw. Art. 22 ust. 3: prawo do interwencji ludzkiej. Źródło: konfiguracja systemu, procedury wewnętrzne. |  |  |
| 37 | P [W] | Czy organizacja potrafi wyjaśnić działanie AI w sposób zrozumiały dla osób, których dane dotyczą? | Zasada przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a). Wyjaśnialność jako element data protection by design. Źródło: dokumentacja dostawcy, testy. |  |  |
| 38 | P [T+W] | Czy wpływ systemu będzie sprawiedliwy wobec różnych grup osób? | Należy ocenić, na ile skutki będą sprawiedliwe wobec różnych grup, których system dotyczy. Relewantne dla niedyskryminacji i oceny skutków przy DPIA. |  |  |
| 7. OCENA SKUTKÓW, DOKUMENTACJA I GOTOWOŚĆ (RISK? / ARE WE READY?) |  |  |  |  |  |
| 39 | Z [T+W] | Czy przeprowadzono lub zaplanowano DPIA (art. 35 RODO)? | Wymagana m.in. przy: systematycznej ocenie osób, przetwarzaniu na dużą skalę danych szczególnych, innowacyjnej technologii. Wykaz PUODO, Wytyczne EROD. |  |  |
| 40 | Z [T+W] | Czy zidentyfikowano procesy, w których narzędzie AI będzie tworzone lub wykorzystywane i zaktualizowano stosownie RCP o przetwarzanie w ramach AI (art. 30)? | Obowiązek formalny i narzędzie rozliczalności. RCP powinien obejmować: cel, kategorie danych, odbiorców, retencję, środki bezpieczeństwa, ocenione w kontekście narzędzi AI. |  |  |
| 41 | P [T+W] | Czy ocena ryzyka uwzględnia specyfikę typu modelu AI, jego komponentów i zasobów? | Ocena ryzyka powinna być dopasowana do konkretnego systemu: typ modelu, źródła danych, interfejsy, zależności od dostawców, uwzględniać charakter, kontekst, cele przetwarzania, zakres danych oraz stan wiedzy technicznej i koszty wdrożenia Powinna się ona odbywać z perspektywy wpływu na prawa i wolności podmiotów danych. Ocenić należy prawdopodobieństwo i powagę ziszczenia się ryzyka. |  |  |
| 42 | P [T+W] | Czy organizacja posiada: politykę AI, procedury reagowania na incydenty AI, zasoby kadrowe i finansowe? | Gotowość organizacyjna warunkuje skuteczność compliance. 95,9% organizacji nie czuje się przygotowanych (Raport). Źródło: dokumentacja wewnętrzna. |  |  |
| 43 | P [T+W] | Czy planowane jest szkolenie pracowników w zakresie bezpiecznego korzystania z AI? | Szkolenie użytkowników jest elementem data protection by design i ogranicza ryzyko niewłaściwego użycia systemu. |  |  |
| 44 | P [T+W] | Czy określono procedury reagowania na incydenty związane z jakością danych w systemie AI? | Procedury powinny obejmować: wykrywanie błędów danych, eskalację, korekcję i dokumentowanie incydentów jakości danych. |  |  |
| 45 | P/Z [T+W] | Czy przewidziano okresowy przegląd systemu po wdrożeniu: monitorowanie jakości wyników, wykrywanie pogorszenia skuteczności (dryf modelu) oraz ponowną ocenę przy istotnej zmianie systemu, danych lub sposobu korzystania? | Wypełniona lista odnosi się do stanu na dzień oceny. Aktualizacja modelu przez dostawcę, rozszerzenie zakresu danych albo nowe zastosowanie systemu wymagają ponownej oceny; bez cyklicznego przeglądu rozliczalność (art. 5 ust. 2 RODO) nie jest utrzymywana w czasie. Źródło: plan przeglądów, raporty z monitorowania. |  |  |
| 46 | P/Z [T+W] | Czy zidentyfikowano, czy system AI może podlegać AI Act (klasyfikacja ryzyka)? | Pytanie sygnalizacyjne: czy system może być klasyfikowany jako wysokiego ryzyka (art. 6, Załącznik I, III AI Act)? Jeśli tak – przejdź do Wersji Rozszerzonej. |  |  |
| 47 | P/Z [W] | Czy wykorzystanie systemu sztucznej inteligencji nie będzie praktyką zakazaną w rozumieniu art. 5 AI Act? | Art. 5 AI Act zawiera listę zakazanych praktyk w zakresie AI. |  |  |
| 48 | Z [W] | Czy zapewniono wymogi transparentności AI Act (art. 50 – systemy GPAI, chatboty, deepfakes)? | Art. 50 AI Act ustanawia wymogi transparentności: oznaczanie treści generowanych przez AI, informowanie o interakcji z chatbotem, oznaczanie deepfakes. |  |  |

Legenda typów: P = pytanie projektowe (dostarcza wiedzę), Z = pytanie o zgodność z RODO (weryfikuje wymóg), P/Z = pytanie łączące oba aspekty. Organizacje wdrażające gotowe systemy (bez trenowania) mogą pominąć pytania [T].